## Slide 1: 跨操作系统的异步驱动模块设计与实现
答辩人：林 晨 导 师：陆慧梅 时间：2024/4/7

## Slide 2
1
主要研究内容
2
进展情况与取得成果
3
存在问题与拟解决方案
4
下一步的研究任务和进度安排
目录
CONTENTS

## Slide 3: 主要研究内容
1
本研究主要是针对Vision Five 2星光二实体开发板上的串口、网卡等硬件资源，开发在 AlienOS、ArceOS 以及 Linux 中都能够使用的异步硬件驱动模块。
预期的研究成果包括：
能在星光二开发板上供 AlienOS、ArceOS 使用的异步串口驱动模块。
能在星光二开发板上供 AlienOS、ArceOS 以及 Linux 使用的异步网卡驱动模块。

## Slide 4: 进展情况和取得成果
2
进展情况
目前对 Rust Future 以及已有的一些驱动程序进行了一定的学习；
从 rCore-N 中移出了一个异步串口驱动模块，该模块能够供 rCore-N 调用，在 Qemu 环境下运行；
了解了星光二开发板上的硬件资源，学习了相关 PAC 和 HAL 模块。
目前取得成果
能在 Qemu 模拟器中供 rCore-N 使用的异步串口驱动模块。

## Slide 5: 存在问题与拟解决方案
移出的异步驱动模块在异步运行时的设计上还有问题，效率并没有提升。
拟解决方案：将改进异步串口驱动的异步实现，并使用 Embassy 的运行时。
移出的异步串口驱动模块还没有适配 AlienOS 和 ArceOS。
拟解决方案：抓紧摸清楚相关操作系统的架构，对几个操作系统进行适配。
一块星光2 开发板资源比较紧张，供三位同学使用可能周转不过来
拟解决方案：初步推进OS内核赛，通过初赛的50% 的测试用例后可以获得组委会邮寄的开发板。
3

## Slide 6: 下一步的研究任务和进度安排
下一步研究任务：
首先完成异步串口驱动模块的异步机制的改造，然后在星光二开发板上对 AlienOS 和 ArceOS 进行适配，并对所实现驱动的性能进行测试。在完成串口驱动的实现后，开启星光二开发板上网卡异步驱动模块的实现，预期在 AlienOS、ArceOS 以及 Linux 中都能够使用该驱动模块。
进度安排
当前——4.16 完成星光二开发板上异步串口驱动模块的开发与测试
4.16——4.30 进行星光二开发板上异步网卡驱动模块的开发与测试
5.1 ——5.7 对异步网卡驱动的开发工作进行收尾，编写毕业论文
4

## Slide 7
谢谢观看
敬请各位老师批评指正
答辩人：林 晨
导 师：陆慧梅